江北区中医院放射科改造装饰工程设计

报价邀请书

我院1号楼5楼现学术厅位置，面积为350平方米。拟建成放射科核磁共振、CT、DR设备机房和辅助用房，放射科5楼业务用房装饰改造设计项目，经院办公会批准实施，建设资金为自筹资金。现就该项目设计费进行报价，特邀请符合条件的单位参与。

一、项目概况

1.名称：江北区中医院放射科业务用房装饰改造设计

2.项目位置：江北区中医院1号楼5楼

2.总投资：约100万元

二、发包范围

1.该区域水、电系统及设备专用电源、信息智能化管线设计；

2.该区域（设备机房和办公区）空调系统（精密空调）设计；

3.该区域消防系统设备改造设计；

4.CT、DR机房防辐射专项设计，施工图须达到预控评的审核要求；

5.该区域装饰设计；

6.根据甲方提供的设备参数以及安装技术要求、结构加固施工图以及平面布置图开展设计工作。(核磁设备安装场地要求详见附件一、CT、DR设备基本参数见附件二、结构施工图详见附件三、平面布置图详见附件四)。

三、报价单位的基本要求：

- 报价单位应具有住建部颁发的建筑行业（建筑工程）甲级资质。

- 2.报价单位必须具有1个医院类似装饰设计业绩。

四、关键性技术问题
    自行踏勘现场，提供关键性技术意见。关于原建筑结构影响、现有建筑改造意见等作为关键性技术问题。

五、完成时间：

被邀请人应在合同签订之日起 30日历天以内完成全部设计内容。

六、最高限价

设计费最高限价为7万元。

本次设计费报价范围内容：完成本项目防辐射及装饰设计所涉及的全部费用包干计取。

五、方案设计费的支付方式

1.设计合同签订后7个工作日内，支付合同金额的20%。

2.方案设计完成后7个工作日内，支付至合同金额的30%。

3.施工图完成后7个工作日内，支付合同金额的40%。

4.工程完工并竣工验收合格后，支付合同金额的10%。

六、评定方式

以报价最低单位选定为改造设计单位，最低报价有并列时在评选现场由邀请人当场抽签确定设计单位。

七、投标单位须知：

1.投标单位需根据招标单位提供的资料及现场实际情况，按照国家规定的技术规范、标准进行辐射防护装饰设计，对提交的设计文件的质量负责，并满足重庆市江北区中医院的使用要求。

2.投标单位设计的施工图在满足相关规范的前提下，必须控制成本，且提供的施工图必须调整至招标人满意为准。

3.投标单位必须提供本企业营业执照、资质证书及相关资料的复印件并加盖公章。

4.投标单位须提供本企业法定代表人或者委托人身份证复印件并加盖公章。

4.投标单位所有投标资料均加盖公章且密封。

5.投标单位领取招标文件后，自行到本工程现场踏勘。

6.设计的施工图审图费及设计中出现的错误、遗漏等相关问题由投标单位负责。

八、提交报价文件截止时间及地点

- 挂网公示时间：2021年2月18日。

- 交报价文件截止时间：2021年2月24日9:00至2月25日9:00，逾期送达或不符合规定的报价文件恕不接受。

3．地点：重庆市江北区中医院（江北区建新东路35号1号楼2103室基建办）。

邀请人： 重庆市江北区中医院

联系人：  石 佳      联系电话：023-67868798

地址：江北区建新东路35号

附：报价承诺函

报价承诺函

江北区中医院：

1.我方已收到了江北区中医院放射科业务用房装饰改造设计报价邀请书的全部内容。现自愿以         万元作为完成本项目业务用房装饰改造设计的全部费用包干计取，并承诺按照邀请人对该项目的进度要求按合同约定实施和完成该项目的业务用房装饰改造设计工作。

2.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

被邀请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日