江北区中医院新增放射科业务用房改造项目

工程监理报价邀请书

我院1号楼5楼现学术厅位置，面积为350平方米。拟建成放射科核磁共振、CT、DR设备机房和辅助用房，放射科5楼新增业务用房改造项目工程监理邀请招标，经院党委会批准实施，资金自筹。现就该项目工程监理进行报价，特邀请有资格的监理单位参加。

一、项目概况

1.工程名称：江北区中医院新增放射科业务用房改造项目

2.项目地点：江北区中医院1号楼5楼

3.工程规模：本工程拟建总建筑面积约350平方米。

二、监理范围及监理工作

1.监理范围

包括施工工程的全过程监理。具体指结构加固、室内装修（包括防辐射机房装修）、拆除工程、建筑及结构、供电照明、灯饰工程、采暖通风与空气调节（含精密空调）、给排水、建筑消防、劳动安全卫生、建筑节能、环境保护及其它配套项目与设备施工及缺陷责任期内的全过程监理。

2.监理工作

在上述监理范围内从工程实施直至工程竣工及缺陷责任期（保修期）结束各阶段工作的全过程、全方位的监控，对所有相关工程实施的各项工作实施监理。对施工阶段（含各类设计变更、工程变更与施工等）、竣工验收阶段及缺陷责任阶段（保修阶段）等的工程投资、安全、进度及质量实施控制，对合同、信息、安全和文明施工进行管理，在工程实施各方面对内、外的协调，确保工程总体目标的实现。

3.监理服务期

监理服务期为本招标文书第一章监理范围从施工准备阶段至工程缺陷期（保修期）结束，监理服务期暂定12个月。计划开工时间暂定为2021年7月。工程总工期定为4个月。监理服务开始时间暂定为2021年6月，最终以业主通知为准，工程保修期按国家有关文件规定执行。

三、报价单位的基本要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有具备建设部房屋建筑工程监理乙级资质及以上资质。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、最高限价

工程监理费最高限价为1.5万元。

本次工程监理费报价包括：为完成本招标文书确定的监理范围和监理工作内容所需的全部费用（包括为实施和完成本项目全部监理工作所需的劳务费，技术服务费、设备的使用和管理、检测和试验费用、通讯、生活及办公设施、交通、保险、税费和利润等费用）。监理单位中标后，业主实际支付该费用及提供约定设施外，不再为中标单位提供任何其他形式的经济补偿。

- 工程监理费的支付方式

本合同工程监理进度款的支付办法：

1.合同签定之日起十个工作日内付合同费用的 10%；

2.结构加固施工结束并验收合格后十个工作日内付合同费用的 30%；

3.装饰工程竣工验收合格后一个月内支付到合同费用的95%；

4.余5%在缺陷责任期满且结算工作完成后十个工作日支付完毕。

六、评定方式

以报价最低单位选定为工程监理单位，最低报价有并列时在评选现场由邀请人当场抽签确定工程监理单位。

七、投标单位须知：

1.报价单位需根据招标单位提供的资料及现场实际情况，按照国家规定的技术规范、标准进行工程监理工作。

2.报价单位必须提供本企业营业执照、资质证书及相关资料的复印件并加盖公章。

3.投标单位须提供本企业法定代表人或者委托人身份证复印件并加盖公章。

4.投标单位所有投标资料均加盖公章且密封。

5.投标单位领取邀请报价文件后，自行到本工程现场踏勘。

八、提交报价文件截止时间及地点

- 挂网公示时间：2021年  5 月 14 日。

- 交报价文件截止时间：2021年 5 月  21 日17:00  ，逾期送达或不符合规定的报价文件恕不接受。

3．地点：重庆市江北区中医院（江北区建新东路35号1号楼2103室基建办）。

邀请人： 重庆市江北区中医院

联系人：  石 佳      联系电话：023-67868798

地址：江北区建新东路35号

附：报价承诺函

报价承诺函

江北区中医院：

1.我司已收到了新增放射科业务用房改造项目工程监理报价邀请书的全部内容。现自愿以         万元作为完成本项目业务用房装饰改造设计的全部费用包干计取，并承诺按照邀请人对该项目的进度要求按合同约定实施和完成该项目的业务用房改造项目工程监理工作。

2.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

被邀请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日